|  |  |
| --- | --- |
| **Cotización para Nuke S.A.** | **COSTO:** **USD15.000** |

**Detalles Generales:**

El proyecto consta de 5 etapas cada una de ellas dividida en sprints de dos a cuatro semanas menos la primera etapa que es compuesta por un sprint de una sola semana. Cada etapa finaliza cuando se presenta un entregable y es aprobado por el cliente. La primera etapa no compone desarrollo alguno, contempla el diseño estético del esqueleto de la web y la disposición de cada elemento en el espacio. La web se integrará de 4 páginas de acuerdo a las solicitudes del cliente, a ser: “Home”, “Productos”, “Servicios”, “Contacto”. La web será desarrollada utilizando metodologías scrum y con lengujes “HTML5”, “CSS3” y “JavaScript”. La web deberá ser responsive para utlizarse de manera cómoda desde cualquier tipo de dispositivo.

**Descripción de las Etapas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Etapa* | *Descripción* | *Duración* | *Costo* |
| 1 | Armado y discusión del diseño de la web y la ubicación de cada elemento de las secciones realizando un sketch seguido de un wireframe con la ayuda de la herramienta Balsamiq. | 1 semana | USD 2.000 |
| 2 | Desarrollo de las 4 secciones de la web basándose en el output del sprint anterior. Estructura HTML, agregado de estilos CSS (mobile-first a solicitud del cliente). | 4 semanas | USD 3.250 |
| 3 | Agregado de dinamismo y tienda con JavaScript. | 2 semanas | USD 3.250 |
| 4 | Optimización SEO para posicionamiento en buscadores, subida al server, obtención de dominio y testeo general. | 2 semanas | USD 3.250 |
| 5 | Ultimo testeo y modificaciones finales. Entrega. | 2 semanas | USD 3.250 |
| **TOTAL** |  |  | **USD 15.000** |

**Términos y condiciones**

1. Se deberá abonar un anticipo del 30% del total de la presente cotización una vez se apruebe el wireframe. El pago se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por APOLO DESIGN en pesos argentinos considerando el TC de la comunicación 3500 del BCRA al día de la fecha del pago.
2. Se deberá abonar el 50% del total de la presente cotización una vez se finalice y quede aprobada la etapa 2. El pago se realizará bajo las mismas condiciones del ítem anterior.
3. Los servicios web tales como alojamiento de la página y el coste mensual del dominio serán facturas por APOLO DESIGN al cliente cada mes y deberá abonarse con las condiciones mencionadas en el ítem N°1.
4. El servicio de mantenimiento y las 5 horas mensuales de trabajo serán facturadas por APOLO DESIGN al cliente cada mes y deberá abonarse con las condiciones mencionadas en el ítem N°1.
5. Cotización válida hasta el 20/02/2021.

APOLO DESIGN

[www.apolodesign.com](http://www.apolodesign.com)

[apolods@apds.com](mailto:apolods@apds.com)

+54 11 5428-8541